陕西澄合煤化实业有限公司

年生产1万吨“节能环保型液压支架用浓缩液”项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将需要说明的具体内容和要求列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计与施工简况

本项目环境保护设施严格按照环境影响报告表及审批文件意见进行设计、施工，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求。本项目环保设施设计单位为河南中耐化工设备有限公司，施工单位为西安蓝之源环境科技有限公司，施工过程中环境保护设施的建设和资金得到保证，按照“三同时”制度要求，做到了环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工。

1.2验收过程简况

2025年5月15日~2025年8月15日开始调试运行。试运行阶段主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，且试运行过程中未发生过环境污染和环保投诉事件，具备验收条件。

2025年6月4日，陕西澄合煤化实业有限公司委托陕西永信环境工程有限公司编制《陕西澄合煤化实业有限公司年生产1万吨“节能环保型液压支架用浓缩液”项目竣工环境保护验收监测报告表》，接受委托后我单位组织技术人员开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。对环评及其批复中所提出环境保护措施的落实情况、受工程建设影响的环境敏感点的环境现状、工程的污染源分布及其防治措施等方面进行了初步核查，并进行了大气环境、声环境和各类污染源监测，编制了本工程的竣工环境保护验收监测报告表。

2025年8月15日，陕西煤业化工集团有限责任公司组织对陕西澄合煤化实业有限公司年生产1万吨“节能环保型液压支架用浓缩液”项目进行了竣工环境保护验收。参加会议的有陕西煤业股份有限公司、陕西陕煤澄合矿业有限公司、陕西澄合煤化实业有限公司（建设单位）、河南中耐化工设备有限公司（设计单位）、靖边县友安实业有限公司（环评单位）、陕西永信环境工程有限公司（验收监测表编制单位）等相关单位的代表及3名特邀专家共19人。会议成立了验收组。

验收组听取了建设单位及验收监测报告表编制单位的汇报，查阅了相关资料，现场检查了该项目各项污染物防治设施运行管理情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家法律法规、建设项目竣工环境保护指南、本项目环境影响报告表及批复文件要求，对项目进行了竣工环保验收，形成验收意见如下：陕西澄合煤化实业有限公司年生产1万吨“节能环保型液压支架用浓缩液”项目履行了环保相关手续，在建设过程中落实了环评及批复提出的污染防治设施及生态恢复措施，经逐一对照检查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

1.3公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

本项目环境管理工作由陕西澄合煤化实业有限公司负责。实业公司成立了生态环境保护管理领导小组，总经理为第一负责人，全面负责环境保护工作；副总经理为环保分管领导，负责环境保护工作的开展及落实；其他副职配合做好分管领域内环境保护工作。领导小组下设办公室（环境保护管理部门），办公室设在安全环保监察部，安全环保监察部部长担任办公室主任。本项目环境管理工作纳入整个公司管理计划，由陕西澄合煤化实业有限公司负责。公司定期开展了环境保护知识宣传、教育，利用每年世界环境日开展环保宣传，举办环保知识有奖竞答活动等形式不断宣传强化环境保护意识，严格落实环评文件及批复文件的要求。

2、环境风险防范措施

（1）实业公司为了预防、控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，减少或避免事故的发生和最大限度地降低事故造成的损失，编制了《陕西澄合煤化实业有限公司突发环境事件应急预案》，并已于2025年2月28日取得渭南市生态环境局澄城分局备案文件。

（2）实业公司每年进行1次应急预案的演练，参与演练人员由环保管理部门根据具体情况确定。主要对象是公司主管人员、生产管理干部，应急抢险分队，救援分队，医疗卫生小组等，以及公司全体职员。演练范围在本公司范围内，演练内容为本公司可能发生的环境污染事故及其抢救方法，包括危险废物暂存等。

3、环境监测计

本项目已按照环境影响报告表及其审批部门审批决定制定了环境监测计划，并委托第三方有资质监测单位按照环境监测计划进行监测。

2.2配套措施落实情况

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能

2.3其他措施落实情况

本项目建设过程中不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治及外围工程建设。

3、整改工作情况

本项目无需整改。验收完成后建设单位应认真落实环保设施运行管理计划，定期检查，确保环保设施正常运行。